# 1. Información general

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sistema | Aplicación web para personas con dislexia utilizando gamificación |
| Responsable de las pruebas | Valeria Odette Mac Comish Sánchez |
| Director | M. en C. Iván Eduardo Blanco Almazán |
| Versión evaluada | Versión 1 |
| Fecha de ejecución | 25/10/26 |
| Ambiente | Frontend en Vercel, backend en Render, base de datos de pruebas en Supabase |

# 2. Introducción

Este documento describe cómo se va a comprobar que la aplicación cumple con lo que se prometió en los requerimientos funcionales (RF), no funcionales (RNF), técnicos (RT) y las reglas de negocio (RN). Cada prueba tiene una clave, los datos que se usan y el resultado que se espera.

Los resultados reales quedan en blanco hasta que se ejecuten las pruebas. No se anotan resultados que no se hayan obtenido.

# 3. Objetivo y alcance

## 3.1 Objetivo

Comprobar que las funciones de la aplicación trabajan como se espera, que los datos de los usuarios están protegidos y que la aplicación es usable en computadora, tableta y celular.

## 3.2 Alcance

- Autenticación y cuenta.

- Personalización visual y tema claro/oscuro.

- Lectura asistida con voz.

- Escritura y documentos.

- Cinco ejercicios gamificados.

- Progreso, insignias y accesorios.

- Seguridad, rendimiento y compatibilidad.

## 3.3 Fuera del alcance

- Pruebas con usuarios reales con dislexia (se manejan en la evaluación de usabilidad).

- Pruebas de la infraestructura de Vercel, Render y Supabase.

- Aplicaciones móviles nativas.

# 4. Estrategia de pruebas

| Tipo de prueba | Qué se verifica | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Cada caso de uso con datos válidos e inválidos | Ejecución manual y Postman |
| Integración | Frontend, API y base de datos trabajando juntos | Navegador |
| Seguridad | Tokens, acceso a datos de otros usuarios, inyección SQL y XSS | Revisión manual |
| Compatibilidad | Navegadores y tamaños de pantalla | Chrome, Edge, Firefox, Safari y modo responsivo |

## 4.1 Tipos de caso

- Positiva: se usan datos válidos y se espera que funcione.

- Negativa: se usan datos inválidos y se espera un mensaje de error claro.

- Rendimiento, estrés, compatibilidad y accesibilidad: se miden con herramientas.

# 5. Resumen de módulos

| Código | Módulo | Objetivo | Casos |
| --- | --- | --- | --- |
| AUT | Autenticación y cuenta | Verificar el registro, la verificación de correo, el inicio de sesión, la recuperación de contraseña y la eliminación de cuenta. | 27 |
| CFG | Personalización visual y tema | Verificar que la personalización se guarda, se aplica solo en Lectura y Escritura, y que el tema claro/oscuro solo afecta al sistema. | 16 |
| LEC | Lectura asistida con voz | Verificar la carga de libros EPUB, la lectura con voz sintetizada, el resaltado palabra por palabra y el progreso. | 18 |
| ESC | Escritura y documentos | Verificar el editor, el corrector ortográfico y la administración de documentos. | 10 |
| EJ | Ejercicios gamificados | Verificar los cinco ejercicios, la ayuda por errores consecutivos, el límite de intentos y la puntuación. | 14 |
| GAM | Progreso e insignias | Verificar puntos, racha, historial, mascotas y accesorios. | 9 |
| SEG | Seguridad | Verificar la protección de rutas, de datos y contra ataques comunes. | 9 |
| NF | No funcionales | Verificar rendimiento, compatibilidad y diseño adaptable. | 9 |
|  | Total |  | 112 |

# 6. Criterios de aceptación y rechazo

## 6.1 Aceptación

- Todos los casos de prioridad alta pasan.

- No hay defectos críticos ni altos abiertos.

- Al menos el 90% de los casos funcionales pasan.

- Los mensajes de error son claros y están en español.

- La aplicación es usable en 360 px, 768 px y escritorio.

- Las rutas del sistema piden autenticación.

## 6.2 Rechazo

- Hay algún defecto crítico abierto (pérdida de datos, acceso a datos de otros usuarios).

- Falla el inicio de sesión o el registro.

- La lectura con voz no funciona en ningún navegador.

- Se expone información privada de los usuarios.

# 7. Gestión de defectos

Cada defecto se registra como un issue en el repositorio de GitHub del proyecto y sigue este ciclo: Nuevo → Asignado → En corrección → Corregido → Verificado → Cerrado. Si al verificar sigue fallando, se reabre.

| Severidad | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Pierde datos o expone información privada | Ver los libros de otro usuario |
| Alta | Una función principal no sirve | No se puede iniciar sesión |
| Media | Una función falla pero hay otra forma de hacerla | El resaltado se desfasa en Chrome |
| Baja | Detalle visual o de texto | Un icono desalineado |

## 7.1 Plantilla de reporte

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID del defecto | DEF-001 |
| Caso de prueba | CP-XXX-00 |
| Severidad | Crítica / Alta / Media / Baja |
| Pasos para reproducir |  |
| Resultado esperado |  |
| Resultado obtenido |  |
| Evidencia | Captura de pantalla o respuesta de la API |
| Estado | Nuevo |

# 8. Guion de pruebas

Las columnas Resultado real y Estado se llenan al ejecutar cada prueba (Pasó / Falló / No aplica).

## 8.1 Autenticación y cuenta (AUT)

| ID | Referencia | Acción | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-AUT-01 | CU-SIS-01 / RF_01 | Registrar un usuario adulto | Nombre, correo válido, contraseña "Prueba123", fecha de nacimiento mayor de 18 años, aviso de privacidad aceptado | Se crea la cuenta y se envía un correo de verificación | Se crea una cuenta y se envía un correo de verificación para iniciar sesión por primera vez. | Pasó |
| CP-AUT-02 | CU-SIS-01 / RF_02 | Registrar un menor de edad con correo de tutor | Fecha de nacimiento menor de 18 años, correo del tutor válido | Se crea la cuenta y se envía un correo de confirmación al tutor | Se crea cuanta y se envía un correo de verificación tanto al usuario como al tutor para iniciar sesión. | Pasó |
| CP-AUT-03 | CU-SIS-01 / RF_02 | Registrar un menor de edad sin correo de tutor | Fecha de nacimiento menor de 18 años, correo del tutor vacío | Mensaje: "Los usuarios menores de edad deben proporcionar el correo de un tutor" |  | Pendiente |
| CP-AUT-04 | CU-SIS-01 | Registrar con un correo ya existente | Correo de una cuenta registrada | Error 409: "Este correo ya tiene una cuenta registrada" |  | Pendiente |
| CP-AUT-05 | CU-SIS-01 / RN_01 | Registrar con contraseña que no cumple las reglas | Contraseña "abc123" | Mensaje: "La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número" | Se muestra el mensaje “La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número" | Pasó |
| CP-AUT-06 | CU-SIS-01 | Registrar con campos obligatorios vacíos | Nombre vacío | Mensaje: "Faltan campos obligatorios" |  | Pendiente |
| CP-AUT-07 | CU-SIS-01 / RNF_12 | Registrar sin aceptar el aviso de privacidad | Casilla de aviso sin marcar | El botón de registro no permite continuar |  | Pendiente |
| CP-AUT-08 | CU-SIS-01 | Abrir el aviso de privacidad desde el registro | Clic en el enlace del aviso | Se abre /aviso-privacidad en una pestaña nueva | Se abre /aviso-privacidad en una pestaña nueva | Pasó |
| CP-AUT-09 | CU-SIS-01 | Verificar el correo con enlace válido | Enlace recibido en el correo | Mensaje: "Correo verificado correctamente." |  | Pendiente |
| CP-AUT-10 | CU-SIS-01 | Verificar el correo con enlace usado o inválido | Enlace ya utilizado | Mensaje: "El enlace no es válido o ya fue usado." |  | Pendiente |
| CP-AUT-11 | CU-SIS-02 / RF_03 | Iniciar sesión con datos correctos | Correo y contraseña de una cuenta verificada | Mensaje: "Sesión iniciada correctamente" y acceso a Inicio |  | Pendiente |
| CP-AUT-12 | CU-SIS-02 | Iniciar sesión con contraseña incorrecta | Correo válido, contraseña errónea | Error 401: "Correo o contraseña incorrectos" |  | Pendiente |
| CP-AUT-13 | CU-SIS-02 | Iniciar sesión con campos vacíos | Correo y contraseña vacíos | Mensaje: "Completa este campo" | Se muestra el mensaje “Completa este campo" | Pasó |
| CP-AUT-14 | CU-SIS-02 | Iniciar sesión sin verificar el correo | Cuenta con correo sin verificar | Mensaje: "Debes confirmar tu correo antes de iniciar sesión. Revisa tu bandeja de entrada." | Se muestra el mensaje "Debes confirmar tu correo antes de iniciar sesión. Revisa tu bandeja de entrada." | Pasó |
| CP-AUT-15 | CU-SIS-02 / RF_02 | Iniciar sesión de un menor cuyo tutor no confirmó | Cuenta de menor con tutor pendiente | Mensaje: "Tu tutor todavía no confirma tu cuenta. Pídele que revise el correo que le enviamos." | Se muestra el mensaje "Tu tutor todavía no confirma tu cuenta. Pídele que revise el correo que le enviamos." | Pasó |
| CP-AUT-16 | CU-SIS-03 | Solicitar recuperación con correo registrado | Correo registrado | Mensaje: "Enviamos un enlace de recuperación a (correo)" y llega el correo | Se muestra el mensaje "Enviamos un enlace de recuperación a (correo)" y llega correo con enlace | Pasó |
| CP-AUT-17 | CU-SIS-03 | Solicitar recuperación con correo no registrado | Correo inexistente | Mismo mensaje genérico (no revela si la cuenta existe) | Se muestra el mensaje "Enviamos un enlace de recuperación a (correo)". | Pasó |
| CP-AUT-18 | CU-SIS-03 | Solicitar recuperación sin escribir correo | Campo vacío | Mensaje: "Completa este campo" | Se muestra el mensaje "Completa este campo" | Pasó |
| CP-AUT-19 | CU-SIS-03 | Restablecer contraseña con enlace válido | Enlace válido y contraseña "Nueva1234" | Mensaje: "Contraseña actualizada. Ya puedes iniciar sesión con tu nueva contraseña." | Se muestra el mensaje "Contraseña actualizada. Ya puedes iniciar sesión con tu nueva contraseña." | Pasó |
| CP-AUT-20 | CU-SIS-03 | Restablecer contraseña con enlace usado | Enlace ya utilizado | Mensaje: "El enlace no es válido o ya fue usado." |  | Pendiente |
| CP-AUT-21 | CU-SIS-04 | Cambiar contraseña desde el perfil | Contraseña actual correcta y una nueva válida | La contraseña se actualiza |  | Pendiente |
| CP-AUT-22 | CU-SIS-04 | Actualizar datos del perfil | Nuevo nombre | El nombre se actualiza y se ve en la interfaz | El nombre se actualiza y se ve en la interfaz | Pasó |
| CP-AUT-23 | CU-SIS-05 | Eliminar la cuenta con contraseña correcta | Contraseña correcta | Mensaje: "Cuenta eliminada correctamente" y se cierra la sesión |  | Pendiente |
| CP-AUT-24 | CU-SIS-05 | Eliminar la cuenta sin contraseña | Campo vacío | Mensaje: "Debes escribir tu contraseña para confirmar" | Se muestra el mensaje "Debes escribir tu contraseña para confirmar" | Pasó |
| CP-AUT-25 | CU-SIS-05 | Eliminar la cuenta con contraseña errónea | Contraseña incorrecta | Mensaje: "La contraseña es incorrecta" | Se muestra el mensaje "La contraseña es incorrecta" | Pasó |
| CP-AUT-26 | RF_04 | Cerrar sesión | Clic en salir | Se regresa a la pantalla inicial | Se regresa a la pantalla inicial | Pasó |
| CP-AUT-27 | RNF_01 | Entrar a una ruta protegida sin sesión | Abrir /inicio sin iniciar sesión | Se redirige al inicio de sesión |  | Pendiente |

## 8.2 Personalización visual y tema (CFG)

| ID | Referencia | Acción | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-CFG-01 | CU-SIS-06 / RF_05 | Cambiar el tipo de letra | Elegir una fuente distinta a OpenDyslexic | La vista previa y las pantallas de Lectura y Escritura usan la fuente elegida | La vista previa y las pantallas de Lectura y Escritura usan la fuente elegida | Pasó |
| CP-CFG-02 | CU-SIS-06 / RF_06 | Cambiar el tamaño de letra dentro del rango | Tamaño 18 | Se guarda en la plantilla | Se guarda en la plantilla | Pasó |
| CP-CFG-03 | CU-SIS-06 / RN_05 | Cambiar el tamaño de letra fuera del rango | Tamaño 30 (por API) | Mensaje: "El tamaño de fuente debe estar entre 12 y 24" |  | Pendiente |
| CP-CFG-04 | CU-SIS-06 / RF_07 | Cambiar el espaciado de letras, palabras y líneas | Valores distintos a los de fábrica | Los tres espaciados se aplican por separado |  | Pendiente |
| CP-CFG-05 | CU-SIS-06 / RF_08 | Cambiar colores de fondo y texto | Una paleta predefinida | Se aplica el contraste elegido | Se aplica el contraste elegido | Pasó |
| CP-CFG-06 | CU-SIS-06 / RF_09 | Activar el resaltado de letras confusas | Activar b, d, p, q con colores distintos | Las letras se pintan con el color elegido en Lectura y Escritura | Las letras se pintan con el color elegido en Lectura y Escritura | Pasó |
| CP-CFG-07 | CU-SIS-06 | Conservar la configuración al volver a entrar | Cerrar sesión y volver a iniciar | La personalización sigue igual | La personalización sigue igual | Pasó |
| CP-CFG-08 | CU-SIS-07 / RF_10 | Guardar una plantilla | Nombre "Mi plantilla" | Mensaje: "Plantilla guardada correctamente" | Se muestra el mensaje "Plantilla guardada correctamente" | Pasó |
| CP-CFG-09 | CU-SIS-07 | Guardar una plantilla sin nombre | Nombre vacío | Mensaje: "Ponle un nombre a la plantilla" | Se muestra el mensaje "Ponle un nombre a la plantilla" | Pasó |
| CP-CFG-11 | CU-SIS-07 / RN_06 | Guardar una cuarta plantilla | Ya existen 3 plantillas | Error 409: "Ya tienes el máximo de 3 plantillas. Elimina una para guardar otra" | Se muestra el mensaje "Ya tienes el máximo de 3 plantillas. Elimina una para guardar otra" | Pasó |
| CP-CFG-12 | CU-SIS-07 | Aplicar una plantilla | Elegir una plantilla guardada | Cambia la vista previa | Cambia la vista previa | Pasó |
| CP-CFG-13 | CU-SIS-07 | Eliminar una plantilla | Eliminar una plantilla | Se elimina de la lista | Se elimina de la lista | Pasó |
| CP-CFG-14 | CU-SIS-08 / RF_11 | Cambiar a tema oscuro | Clic en el botón de tema | El sistema cambia a oscuro y el icono cambia a sol | El sistema cambia a oscuro y el icono cambia a sol | Pasó |
| CP-CFG-15 | CU-SIS-08 | Conservar el tema al recargar | Recargar la página con tema oscuro | El tema se mantiene | El tema se mantiene | Pasó |
| CP-CFG-16 | RF_11 / RN_07 | Verificar que la personalización no cambia la interfaz del sistema | Fuente grande y colores personalizados | Menús, botones y encabezados conservan su estilo; solo cambian Lectura y Escritura | Menús, botones y encabezados conservan su estilo; solo cambian Lectura y Escritura | Pasó |

## 8.3 Lectura asistida con voz (LEC)

| ID | Referencia | Acción | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-LEC-01 | CU-SIS-09 / RF_12 | Subir un EPUB válido | Archivo .epub de menos de 5 MB | El libro aparece en la lista |  | Pendiente |
| CP-LEC-02 | CU-SIS-09 | Subir un archivo que no es EPUB | Archivo .pdf | Error: "Solo se permiten archivos EPUB" |  | Pendiente |
| CP-LEC-03 | CU-SIS-09 / RN_08 | Subir un EPUB de más de 5 MB | Archivo de 6 MB | La carga se rechaza por tamaño |  | Pendiente |
| CP-LEC-04 | CU-SIS-09 | Subir un EPUB dañado | Archivo .epub corrupto | Se muestra un mensaje de error y la aplicación no se rompe |  | Pendiente |
| CP-LEC-05 | CU-SIS-09 | Ver la lista de libros vacía | Cuenta sin libros | Se muestra un mensaje indicando que no hay libros |  | Pendiente |
| CP-LEC-06 | CU-SIS-09 | Eliminar un libro | Confirmar la eliminación | El libro desaparece de la lista |  | Pendiente |
| CP-LEC-07 | CU-SIS-09 | Cancelar la eliminación de un libro | Cancelar en el aviso de confirmación | El libro permanece en la lista |  | Pendiente |
| CP-LEC-08 | RF_13 | Abrir un libro | Elegir un libro de la lista | Se muestra el texto con la personalización guardada |  | Pendiente |
| CP-LEC-09 | RF_14 | Iniciar la lectura con voz | Botón de reproducir | Se escucha la voz y se resalta la palabra actual |  | Pendiente |
| CP-LEC-10 | RF_14 | Pausar y reanudar la lectura | Pausa y luego reanudar | La lectura continúa desde la misma palabra |  | Pendiente |
| CP-LEC-11 | RF_14 | Detener y reiniciar la lectura | Detener y reproducir de nuevo | La lectura regresa al inicio de la página |  | Pendiente |
| CP-LEC-12 | RF_15 | Cambiar la velocidad de lectura | Velocidad más lenta y más rápida | La voz cambia de velocidad |  | Pendiente |
| CP-LEC-13 | RF_16 | Cambiar la voz | Elegir otra voz disponible | La lectura usa la nueva voz |  | Pendiente |
| CP-LEC-14 | RF_17 | Verificar el resaltado palabra por palabra | Leer una página completa | Cada palabra se resalta al pronunciarse |  | Pendiente |
| CP-LEC-15 | RF_18 | Pasar de página | Siguiente y anterior | Cambia la página y la lectura sigue el nuevo texto |  | Pendiente |
| CP-LEC-16 | RF_19 | Leer un documento creado en Escritura | Abrir un documento propio en el lector | El texto se lee con voz |  | Pendiente |
| CP-LEC-17 | RNF_10 | Usar el menú de lectura en celular | Pantalla de 360 px de ancho | La barra se ve compacta y el botón de ajustes abre las opciones |  | Pendiente |
| CP-LEC-18 | RNF_11 | Leer en Microsoft Edge y en Chrome | El mismo libro en ambos | Edge sincroniza el resaltado; en Chrome se documenta cualquier desfase |  | Pendiente |

## 8.4 Escritura y documentos (ESC)

| ID | Referencia | Acción | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-ESC-01 | CU-SIS-10 / RF_20 | Crear un documento | Título y texto | Mensaje: "Documento guardado — ya aparece en Documentos" |  | Pendiente |
| CP-ESC-02 | CU-SIS-10 | Editar un documento existente | Cambiar el texto y guardar | Mensaje: "Documento actualizado" |  | Pendiente |
| CP-ESC-03 | CU-SIS-10 | Guardar un documento sin título | Título vacío | Se muestra un mensaje de error y no se guarda |  | Pendiente |
| CP-ESC-04 | CU-SIS-11 | Eliminar un documento | Confirmar eliminación | Se elimina y desaparece de la lista |  | Pendiente |
| CP-ESC-05 | CU-SIS-11 | Abrir un documento que no existe | ID inexistente (por API) | Error 404: "Documento no encontrado" |  | Pendiente |
| CP-ESC-06 | RF_21 | Revisar la ortografía | Texto con errores | Las palabras con error se marcan |  | Pendiente |
| CP-ESC-07 | RF_21 | Aplicar una sugerencia | Clic en una sugerencia | La palabra se corrige en el texto |  | Pendiente |
| CP-ESC-08 | RF_21 | Ignorar una palabra marcada | Clic en ignorar | La marca desaparece |  | Pendiente |
| CP-ESC-09 | RF_22 | Escribir con la personalización visual | Fuente y colores personalizados | El editor usa la personalización guardada |  | Pendiente |
| CP-ESC-10 | RNF_10 | Usar el editor en pantalla grande | Escritorio de 1920 px | El recuadro de texto ocupa la mayor parte de la pantalla |  | Pendiente |

## 8.5 Ejercicios gamificados (EJ)

| ID | Referencia | Acción | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-EJ-01 | CU-EJ-01 / RF_23 | Iniciar Atrapa el error | Entrar al ejercicio | Se muestran las instrucciones y las palabras |  | Pendiente |
| CP-EJ-02 | CU-EJ-01 | Responder correctamente | Elegir la palabra con error | Se suma el punto y se muestra retroalimentación |  | Pendiente |
| CP-EJ-03 | CU-EJ-01 | Responder incorrectamente | Elegir una palabra correcta | Se muestra la retroalimentación y no se suman puntos |  | Pendiente |
| CP-EJ-04 | CU-EJ-01 / RF_24 | Tres errores seguidos | Fallar tres veces consecutivas | La aplicación ofrece ayuda |  | Pendiente |
| CP-EJ-05 | CU-EJ-02 | Completar Cronómetro | Leer tres textos | Se registra el tiempo de cada lectura y se muestra el resultado |  | Pendiente |
| CP-EJ-06 | CU-EJ-03 | Completar Tarjetas | Responder en menos de 5 segundos | Se muestra la respuesta correcta y se acumulan puntos |  | Pendiente |
| CP-EJ-07 | CU-EJ-03 | Verificar que no queda la respuesta resaltada en tableta o celular | Pasar a la siguiente tarjeta en pantalla táctil | La siguiente tarjeta aparece sin resaltado de la anterior |  | Pendiente |
| CP-EJ-08 | CU-EJ-04 | Completar Lluvia | Atrapar letras correctas dentro del tiempo | Se muestra el resultado de la ronda |  | Pendiente |
| CP-EJ-09 | CU-EJ-04 | Superar el límite de tiempo de Lluvia | Dejar pasar 5 minutos | La ronda termina y se muestra el resultado |  | Pendiente |
| CP-EJ-10 | CU-EJ-05 | Completar Texto + trivia | Leer el texto y responder las preguntas | Se muestra el puntaje obtenido |  | Pendiente |
| CP-EJ-11 | RF_25 / RN_10 | Agotar los 3 intentos de un ejercicio | Fallar 3 veces | Se ofrece ver la solución |  | Pendiente |
| CP-EJ-12 | RN_11 | Ronda perfecta | Responder todo correctamente | Se otorgan 100 puntos |  | Pendiente |
| CP-EJ-13 | RN_12 | Subir de nivel | Completar 5 rondas perfectas en un nivel | Se avanza al siguiente nivel |  | Pendiente |
| CP-EJ-14 | RNF_10 | Jugar en celular y tableta | Pantallas de 360 px y 768 px | El área del juego se adapta sin cortes |  | Pendiente |

## 8.6 Progreso e insignias (GAM)

| ID | Referencia | Acción | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-GAM-01 | CU-SIS-12 / RF_27 | Ver el progreso | Entrar a Progreso | Se muestran puntos, racha y el historial con la fecha (sin hora) |  | Pendiente |
| CP-GAM-02 | RF_27 | Registrar el resultado de un ejercicio | Terminar un ejercicio | El resultado aparece en el historial |  | Pendiente |
| CP-GAM-03 | RF_28 / RN_14 | Ganar puntos | Completar una ronda | El total de puntos aumenta |  | Pendiente |
| CP-GAM-04 | RF_28 / RN_15 | Mantener la racha | Usar la aplicación en días consecutivos | La racha aumenta |  | Pendiente |
| CP-GAM-05 | RF_29 | Desbloquear una insignia | Alcanzar los puntos requeridos | La insignia aparece como desbloqueada |  | Pendiente |
| CP-GAM-06 | RF_29 | Cambiar la insignia activa | Elegir otra insignia desbloqueada | La insignia activa cambia en Inicio |  | Pendiente |
| CP-GAM-07 | RF_30 | Equipar un accesorio | Elegir un accesorio desbloqueado | El accesorio se coloca en la posición correcta sobre la mascota |  | Pendiente |
| CP-GAM-08 | RF_30 | Equipar un accesorio bloqueado | Accesorio sin desbloquear (por API) | La petición se rechaza |  | Pendiente |
| CP-GAM-09 | RF_31 | Ver el resumen en Inicio | Entrar a Inicio | Se muestran la insignia activa, puntos, racha y metas |  | Pendiente |

## 8.7 Seguridad (SEG)

| ID | Referencia | Acción | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-SEG-01 | RNF_01 | Llamar a una ruta protegida sin token | GET /api/progreso sin encabezado Authorization | Error 401: "No se proporcionó un token de acceso" |  | Pendiente |
| CP-SEG-02 | RNF_01 | Llamar con formato de token inválido | Authorization: "abc" | Error 401: "Formato de token inválido" |  | Pendiente |
| CP-SEG-03 | RNF_01 | Llamar con token vencido o alterado | Token modificado | Error 403: "Token inválido o expirado" |  | Pendiente |
| CP-SEG-04 | RNF_02 | Acceder al documento de otro usuario | GET /api/documentos/:id de otro usuario | Se responde 404 o 403; no se muestra el documento |  | Pendiente |
| CP-SEG-05 | RNF_03 | Probar inyección SQL en el inicio de sesión | Correo: ' OR '1'='1 | Se rechaza el acceso y no hay error de base de datos |  | Pendiente |
| CP-SEG-06 | RNF_03 | Probar XSS en el título de un documento | Título: <script>alert(1)</script> | El texto se muestra como texto, sin ejecutar el script |  | Pendiente |
| CP-SEG-07 | RNF_02 | Verificar que la contraseña no se expone | Revisar la respuesta de GET /api/auth/perfil | No aparece la contraseña ni su hash |  | Pendiente |
| CP-SEG-08 | RNF_02 | Verificar el uso de HTTPS | Abrir la aplicación en producción | La conexión usa HTTPS |  | Pendiente |
| CP-SEG-09 | RNF_01 | Llamar a las rutas del lector sin token | GET /api/lector/lista sin Authorization | Debe responder 401. Hallazgo previo: hoy no se valida el token y no se separan los archivos por usuario |  | Pendiente |

## 8.8 No funcionales (NF)

| ID | Referencia | Acción | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-NF-01 | RNF_04 | Medir el tiempo de carga inicial | Conexión estándar, 5 mediciones | Carga menor a 3 segundos |  | Pendiente |
| CP-NF-02 | RNF_05 | Medir el tiempo de respuesta de la API | GET /api/progreso, 20 mediciones | Respuesta menor a 200 ms en promedio (sin contar arranque en frío) |  | Pendiente |
| CP-NF-03 | RNF_07 | Probar con 100 usuarios concurrentes | Inicio de sesión y GET de progreso con autocannon o k6 | Sin errores 5xx y tiempos aceptables |  | Pendiente |
| CP-NF-04 | RNF_07 | Probar 50 registros de resultados simultáneos | POST /api/progreso/resultado | Todos se registran sin pérdida de datos |  | Pendiente |
| CP-NF-05 | RNF_08 | Medir el arranque en frío del servidor | Primera petición tras inactividad | Se documenta el tiempo y la pantalla de carga se muestra |  | Pendiente |
| CP-NF-06 | RNF_10 | Revisar el diseño adaptable | Anchos de 360, 768 y 1920 px | No hay desbordes ni elementos cortados |  | Pendiente |
| CP-NF-07 | RNF_11 | Revisar compatibilidad de navegadores | Chrome, Edge, Firefox y Safari | Las funciones principales operan en todos |  | Pendiente |
| CP-NF-08 | RNF_09 | Evaluar accesibilidad con Lighthouse | Páginas Lectura, Escritura e Inicio | Puntaje de accesibilidad igual o mayor a 90 |  | Pendiente |
| CP-NF-09 | RF_26 | Perder la conexión a internet | Desconectar la red | Aparece un aviso de falta de conexión |  | Pendiente |

# 9. Matriz de trazabilidad

Relaciona cada requerimiento o caso de uso con las pruebas que lo cubren.

| Referencia | Casos de prueba |
| --- | --- |
| CU-EJ-01 | CP-EJ-01, CP-EJ-02, CP-EJ-03, CP-EJ-04 |
| CU-EJ-02 | CP-EJ-05 |
| CU-EJ-03 | CP-EJ-06, CP-EJ-07 |
| CU-EJ-04 | CP-EJ-08, CP-EJ-09 |
| CU-EJ-05 | CP-EJ-10 |
| CU-SIS-01 | CP-AUT-01, CP-AUT-02, CP-AUT-03, CP-AUT-04, CP-AUT-05, CP-AUT-06, CP-AUT-07, CP-AUT-08, CP-AUT-09, CP-AUT-10 |
| CU-SIS-02 | CP-AUT-11, CP-AUT-12, CP-AUT-13, CP-AUT-14, CP-AUT-15 |
| CU-SIS-03 | CP-AUT-16, CP-AUT-17, CP-AUT-18, CP-AUT-19, CP-AUT-20 |
| CU-SIS-04 | CP-AUT-21, CP-AUT-22 |
| CU-SIS-05 | CP-AUT-23, CP-AUT-24, CP-AUT-25 |
| CU-SIS-06 | CP-CFG-01, CP-CFG-02, CP-CFG-03, CP-CFG-04, CP-CFG-05, CP-CFG-06, CP-CFG-07, CP-CFG-08 |
| CU-SIS-07 | CP-CFG-09, CP-CFG-10, CP-CFG-11, CP-CFG-12, CP-CFG-13 |
| CU-SIS-08 | CP-CFG-14, CP-CFG-15 |
| CU-SIS-09 | CP-LEC-01, CP-LEC-02, CP-LEC-03, CP-LEC-04, CP-LEC-05, CP-LEC-06, CP-LEC-07 |
| CU-SIS-10 | CP-ESC-01, CP-ESC-02, CP-ESC-03 |
| CU-SIS-11 | CP-ESC-04, CP-ESC-05 |
| CU-SIS-12 | CP-GAM-01 |
| RF_01 | CP-AUT-01 |
| RF_02 | CP-AUT-02, CP-AUT-03, CP-AUT-15 |
| RF_03 | CP-AUT-11 |
| RF_04 | CP-AUT-26 |
| RF_05 | CP-CFG-01 |
| RF_06 | CP-CFG-02 |
| RF_07 | CP-CFG-04 |
| RF_08 | CP-CFG-05 |
| RF_09 | CP-CFG-06 |
| RF_10 | CP-CFG-09 |
| RF_11 | CP-CFG-14, CP-CFG-16 |
| RF_12 | CP-LEC-01 |
| RF_13 | CP-LEC-08 |
| RF_14 | CP-LEC-09, CP-LEC-10, CP-LEC-11 |
| RF_15 | CP-LEC-12 |
| RF_16 | CP-LEC-13 |
| RF_17 | CP-LEC-14 |
| RF_18 | CP-LEC-15 |
| RF_19 | CP-LEC-16 |
| RF_20 | CP-ESC-01 |
| RF_21 | CP-ESC-06, CP-ESC-07, CP-ESC-08 |
| RF_22 | CP-ESC-09 |
| RF_23 | CP-EJ-01 |
| RF_24 | CP-EJ-04 |
| RF_25 | CP-EJ-11 |
| RF_26 | CP-NF-09 |
| RF_27 | CP-GAM-01, CP-GAM-02 |
| RF_28 | CP-GAM-03, CP-GAM-04 |
| RF_29 | CP-GAM-05, CP-GAM-06 |
| RF_30 | CP-GAM-07, CP-GAM-08 |
| RF_31 | CP-GAM-09 |
| RNF_01 | CP-AUT-27, CP-SEG-01, CP-SEG-02, CP-SEG-03, CP-SEG-09 |
| RNF_02 | CP-SEG-04, CP-SEG-07, CP-SEG-08 |
| RNF_03 | CP-SEG-05, CP-SEG-06 |
| RNF_04 | CP-NF-01 |
| RNF_05 | CP-NF-02 |
| RNF_07 | CP-NF-03, CP-NF-04 |
| RNF_08 | CP-NF-05 |
| RNF_09 | CP-NF-08 |
| RNF_10 | CP-LEC-17, CP-ESC-10, CP-EJ-14, CP-NF-06 |
| RNF_11 | CP-LEC-18, CP-NF-07 |
| RNF_12 | CP-AUT-07 |
| RN_01 | CP-AUT-05 |
| RN_05 | CP-CFG-03 |
| RN_06 | CP-CFG-11 |
| RN_07 | CP-CFG-16 |
| RN_08 | CP-LEC-03 |
| RN_10 | CP-EJ-11 |
| RN_11 | CP-EJ-12 |
| RN_12 | CP-EJ-13 |
| RN_14 | CP-GAM-03 |
| RN_15 | CP-GAM-04 |

# 10. Registro de resultados

| Módulo | Total | Pasaron | Fallaron | Pendientes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y cuenta | 27 | 15 |  | 12 |
| Personalización visual y tema | 16 | 14 |  | 2 |
| Lectura asistida con voz | 18 |  |  | 18 |
| Escritura y documentos | 10 |  |  | 10 |
| Ejercicios gamificados | 14 |  |  | 14 |
| Progreso e insignias | 9 |  |  | 9 |
| Seguridad | 9 |  |  | 9 |
| No funcionales | 9 |  |  | 9 |
| Total | 112 |  |  | 112 |